242省道（K39+232.053～K62+136.5）段二期路面工程施工项目

(S242EQLM-SG1标段、S242EQLM-SG2标段、S242EQLM-SG3标段)

招标公告（二次公告）

**1．招标条件**

242省道（K39+232.053～K62+136.5）段二期路面工程施工项目已获有关部门批准建设，资金已经落实。项目发包人（招标人）为连云港市公路管理处。项目已具备招标条件，江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司（招标代理机构）受招标人委托负责本工程的招标事宜，本项目实行资格后审。

**2．项目概况与招标范围**

2.1项目概况

242省道（K39+232.053～K62+136.5）段二期路面工程，起于242省道与羽山路交叉口（K39+232.053），止于善后河大桥南侧（K62+136.5），全长22.904公里。双向四车道一级公路标准建设，一般路基宽 26 米，桥涵设计荷载等级为公路-Ⅰ级，沥青砼路面。2011年完成一期路面交工验收并通车运营，但该段二期路面至今未实施。目前该段道路沉降已稳定，具备实施二期路面条件。根据省局和市局相关会议要求，拟实施242省道（K39+232.053～K62+136.5）段二期路面工程（二期路面、交通安全设施完善、绿化补植等）。

2.2招标内容

本次242省道（K39+232.053～K62+136.5）段二期路面工程招标内容为：主线行车道路面、桥面沥青混凝土铺装等相关内容的施工以及为实施以上工程所必需的临时工程施工及工程缺陷修复，具体以工程量清单为准。其中，主线行车道路面结构为：铣刨老路4cm沥青面层，加铺20cm老路底基层水泥稳定碎石再生混合料+20cm 老路基层水泥稳定碎石再生混合料+18cm抗裂嵌挤型水稳碎石+8cmSUP-25粗粒式改性沥青混凝土+4cmSUP-13细粒式改性沥青混凝土；桥面沥青铺装结构为：除烧香河桥大桥、善后河大桥外，其余全部铣刨沥青上面层后，重新加铺 4cmSUP-13细粒式改性沥青混凝土，沥青层间的粘层需重新铺设，粘层采用 SBS 改性乳化沥青。

2.3标段划分

本次施工项目招标划分为3个标段，具体如下：

S242EQLM-SG1标段：路段长约7.28公里，路段桩号为：K39+232.053～K46+508.1，具体以工程量清单为准。

S242EQLM-SG2标段：路段长约7.65公里，路段桩号为：K46+508.1～K54+153.8，具体以工程量清单为准。

S242EQLM-SG3标段：路段长约7.98公里，路段桩号为：K54+153.8～K62+136.5，具体以工程量清单为准。

2.4计划工期

2018年9月10日开工，2019年1月10日前完成合同所有工程；缺陷责任期：24个月。

**3．投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人须满足以下资格要求：

**3.1、资质要求**

（1）投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照，营业范围不得突破营业执照规定的范围。

（2）投标人具有建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包一级及以上资质。

（3）投标人具有省级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。

（4）投标人具有有效的基本账户开户许可证。

**3.2、财务要求**

根据《江苏省交通运输项目投标企业财务能力评价指标》的规定，投标人在江苏交通运输招投标信息管理系统中生成的“财务能力评价参考得分”不小于60分。

**3.3、业绩要求**

投标人2013年1月1日（以系统备案的交工验收时间为准）以来，投标人独立地完成过一级公路（或高速公路）工程（新建、改扩建或养护大中修）施工项目（施工内容必须含沥青路面）。

**3.4、项目经理和项目总工要求**

**A、项目经理资格要求**

（1）拟投入本项目的项目经理应具有公路工程专业一级建造师执业资格，并且已经获得建造师注册证书；

（2）拟投入本项目的项目经理应具有省级及以上交通运输行政主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）；

（3）自2013年1月1日至今（以系统备案的交工验收时间为准），拟投入本项目的项目经理担任过一级公路（或高速公路）工程（新建、改扩建或养护大中修）施工项目（施工内容必须含沥青路面）的项目经理（含副职），目前无在建工程。

**B、技术负责人资格要求**

（1）拟投入本项目的技术负责人应具有省级及以上交通运输行政主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），无在建工程。

（2）拟投入本项目的技术负责人具有交通工程或相关专业的高级工程师或以上技术职称。

**C、其他人员要求**

拟配备的专职安全生产管理人员应具有省级及以上交通运输行政主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）；数量须满足《公路水运工程安全生产监督管理办法》的规定（本项目至少投入2名）。

**3.5、信誉要求**

（1）投标人在最近一次江苏交通运输招投标信息管理系统中信用等级评价（以递交投标文件截止当日为准）为B级及以上级别；

（2）投标人不存在苏交监察〔2007〕13号文《关于印发<江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定>的通知》中所述行贿行为而处于被禁止进入江苏省交通工程建设市场期限内；

（3）截止投标文件递交当日，投标人未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（4）截止投标文件递交时间当日，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

**3.6、其他要求**

（1）本项目招标各投标人可同时参与本项目3个标段的投标，但是最多可以中标其中一个标段；若同一投标人在2个或2个以上标段推荐排名均为第一，则推荐其为拟中标金额最大的标段的第一中标候选人，其余标段不再被推荐为中标候选人；投标人已被推荐为某一标段的第一中标候选人，其余标段不再被推荐为中标候选人。

(2)本次招标不接受联合体投标，不得转包和违法分包。

(3)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

(4)未在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中建立信用档案的投标人应及时进行备案、建立信用档案。投标人在系统中需要备案的内容，必须在投标文件递交截止时间之前完成备案及信息系统报表内容的填报，招标人不再接受投标人提交的相关原件作为替代、补充。

(5)根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》（苏交规〔2013〕2号附件）中第二十九条规定：未记录在省信用信息系统中的从业单位、业绩和从业人员，参与公路水运工程投标时不予认定。如“江苏交通招投标信息管理系统”中无法显示路线等级、规模、投资、技术标准（等级）、工程内容、桥跨长度及类型、主要人员职务、交工验收时间等资格审查和评分所需要的相关信息，则不予认可。

(6)请各投标人及时到有关部门更新其在江苏交通运输招投标信息管理系统中的数据，更新信息审核时间为5个工作日。审核通过的企业备案信息将在“江苏交通”门户网站信息系统公示栏内公示，公示期为 5 个工作日。从业企业制作投标报表时不可以使用尚在公示期间的备案信息。

**4．投标报名**

本次投标报名采用江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统网上全天报名，不接受其他形式的报名。具体报名程序为：

(1)投标人打开江苏省交通运输厅门户网页(www.jscd.gov.cn)，在办事服务栏目中点击“公路水路建设市场信用信息服务系统”进入“交易平台”，经CA登录交易平台后进行网上报名操作。

(2)未在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中建立信用档案的投标人应及时注册建立信用档案。

(3)网上报名时，在联系人信息中请务必留下手机号码和传真号码，以便联系。

(4)报名结果以网上报名为准，投标人报名后应自行在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中查询确认。

(5)投标人需要在江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备案或更新。根据苏交建〔2015〕25号文的规定，投标人企业备案信息需要公示，公示日期为5个工作日，投标人制作投标报表时不可以使用尚在公示期间的备案信息。投标人应提前做好资料更新，以免影响投标文件的编制，招标人不会因为投标人资料更新而推迟开标时间。

(6)投标人投标报名中若对系统操作有咨询事宜，可联系江苏百盛工程咨询有限公司。

（7）本次招标项目报名时间为**2018年8月16日17:30时至2018年8月23日23:59分**。

**5．**凡按上述要求成功报名的单位凭单位介绍信和经办人身份证于**2018年8月17日—— 2018年8月24日**（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时至11：30时，下午13：30时至17：30时（北京时间，下同），至江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司连云港分公司（地址：连云港苍梧路君宸大厦602室）购买招标文件项目专用本（《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自备）。

招标文件专用本售价为1000元/每标段，图纸售价1000元/每标段，售后不退。

**6.投标文件的递交及相关事宜**

6.1招标人不统一组织进行工程现场踏勘及召开投标预备会。

6.2递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为**2018年9月6日10时00分**，投标人应于当日9时30分至10时00分将投标文件递交至**连云港市海州区凌洲东路9号连云港市政务服务中心C座—公共资源交易中心二楼开标室（具体室号以现场标牌显示为准）**。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**7．发布公告的媒介**

本次招标公告同时在中国招投标网、中国采购与招标网、江苏省交通运输厅门户网和连云港市公共资源交易中心网站上发布。

招 标 人：连云港市公路管理处 招标代理：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地 址：连云港市新浦区苍梧路36-6号 地 址：连云港苍梧路君宸大厦602室

邮政编码：222002 邮政编码：222000

联 系 人：王工 联 系 人：陈工

电 话：0518-85512826 电 话：0518-81191199，18896618564

传 真：0518-85513797（自动） 电子邮箱：[lygjsty@163.com](mailto:lygjsty@163.com)

**注：上述时间均为北京时间。**